| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Số: 855 /QĐ-UBND | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Bắc Giang, ngày 08 tháng 06 năm 2010 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng  khu du lịch

sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ luật xây dựng số 16/2003/QH11; luật số 38/2009/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Chi cục Kiểm lâm tại tờ trình số 05/TTr-KL ngày 02 tháng 6 năm 2010; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 110/TTr-SKH ngày 03 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

1. Tên Dự án: Xây dựng hạ tầng khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Giang.

2. Chủ đầu tư: Chi Cục kiểm lâm tỉnh Bắc Giang.

3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, cùng với điều kiện tự nhiên, cảnh quan khu vực,… tạo điều kiện để phát triển khu du lịch sinh thái, thăm quan nghỉ dưỡng.

4. Nội dung, quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế:

4.1. Nội dung, quy mô đầu tư: đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật gồm: Đào đắp hồ với diện tích khoảng 26.000m2, kè hồ khoảng 300m. Xây dựng hệ thống giao thông với đường chính trong khu vực có chiều dài khoảng 2.150m, đường dạo khoảng1.458m, xây bậc đường lên Chùa Đồng chiều dài đường khoảng 2.844m. Xây dựng dường dây điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp, đường điện chiếu sáng. Xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước; xây dựng các công trình trong khu trung tâm điều hành.

4.2. Giải pháp thiết kế xây dựng:

a) Sang nền và kè hồ:

-Tiến hành  hành đào vét hồ theo đồng mức san nền hồ, phần bờ tiến hành kè bằng đá hốc xây vữa xi măng nhằm tăng cường ổn định mái đắp và tạo cảnh quan sinh thái.

- Vật liệu san nền: để tận dụng nguyên vật liệu địa phương và hiện có của dự án, giảm thiểu chi phí san nền, lấy phần đất đồi trong khi làm hồ hoặc đường giao thông để san nền.

- Khối lượng đào đắp (san nền, đào hồ) khoảng 26.000m2.

- Chiều dài kè hồ dài khoảng 300m.

b) Hệ thống giao thông: Thiết kế tuân thủ theo quy hoạch được duyệt.

- Đường trục chính trong khu vực: Tổng chiều dài khoảng 2.150m.

- Đường lên Chùa Đồng: Tổng chiều dài khoảng 2.844m.

- Đường dạo: Tổng chiều dài khoảng 1.458m.

- Kết cấu đường:

+ Kết cấu đương chính trong khu: Bê tông asphal hạt mít 6cm; tưới nhựa dính bám  0,5kg/m2. Cấp phối đá dăm loại I dầy 15cm. Cấp phối đá dăm loại II dầy 2cm. Đất đồi đầm chặt K≥98 dầy 30cm.

- Vỉa hè đường dạo chính và đường dạo nội bộ: Gạch Block; cát vàng gia cố xi măng dầy 10m. đất nền đầm chặt K95.

+ Xây dựng bậc lên Chùa Đồng – Yên Tử.

c) Hệ thống cấp điện: Nguồn điện được cấp từ trạm biến áp theo từng lộ tới tủ điện tổng của từng khu, từ tủ điện tổng của từng khu sẽ cấp điện cho tủ điện của từng hạng mục.

- Đường dây trung thế: Đoạn trung thế đi ngoài khu bảo tồn thiên nhiên, đi dây nổi trên cột bê tông LT12. Đường trục dùng dây ACSR 3x50mm. Đến ranh giới khu du lịch sẽ hạ ngầm tuyến đi theo vỉa hè đường bằng cáp 22KV chống thấm XLPE - 3x50 mm2. Đấu nối đầu cáp dùng dao cách ly có tải 24KV, bảo vệ bằng chống sét ván.

- Trạm hạ thế: Trạm hạ thế sử dụng loại 22/0,4KV – 400VA.

- Đường dây hạ thế: Tổng chiều dài khoảng 1.420m, cấp điện áp 380/220V, đi ngầm. Cáp loại Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0,6/1KV đi trong hào cáp sâu 0,7m. Tiết diện đường trục hạ thế cấp cho các công trình có tiết diện từ 4x50 đến 4x150mm2. Cáp ngầm hạ thế đi trong hào cáp sâu 0,8m và được luồn trong ống nhựa xoắn TFD105/80 và TFD - D65/50 đi ngầm trong hào kỹ thuật, khi cáp qua đường phải có ống thép qua đường và lưới báo hiệu bảo vệ cáp.

Điện chiếu sáng: Sử dụng bóng đèn 250W chiếu sáng cho bãi đỗ xe, đường dạo và đường chính dẫn tới các khu công trình trong khu trung tâm. Sử dụng bóng Compac 80W chiếu sáng với mục đích tạo điểm nhấn cho công trình. Dây dẫn sử dụng cáp lõi đồng loại 3 pha 4 dây 380/220V trung tính nối đất loại CU/XLPE/DSTA/PCV 4x25;4x16; 4x10; 4x6; 4x4 được luồn trong ống nhựa xoắn TFD Ф40/30, Ф65/50 hoặc ống class3 chôn ngầm ở độ sâu 0,7m để cấp cho tủ điều kiện chiếu sáng. Dây cấp từ tủ chiếu sáng tới đèn dùng dây CU/XLPE/DSTA/PCV 4x16, 4x10, 4x6. tại mỗi tuyến sẽ lắp một tủ điều khiển. Chế độ vận hành của tuyến chiếu sáng được điều khiển tự động thông qua rơ le thời gian lắp tại các tủ điều khiển đặt ở các trạm cấp nguồn.

d) Hệ thống thoát nước mưa: Tổng chiều dài rãnh xây khoảng 1.660m, cống thoát nước dài khoảng 1.210m.

- Hệ thống mương được xây dựng bằng đá hộc: BxH=40x60, BxH=60x60. Trên hệ thống bố trí giếng thu nước mưa, giếng kiểm tra… Thu nước mưa bằng mương tự chảy.

- Kết cấu ga thu, miệng xả:

+ Ga thu: BTCT 300#. Đế giếng BTCT 200#. Tường ga xây gạch chỉ VXM75; trát VXM 2 mặt.

+ Kết cấu miệng xả: Xây đá hốc VXM 100#.

e) Hệ thống cấp nước: Nguồn nước từ suối sẽ được dẫn vào trạm sử lý.

- Mạng lưới đường ốp cấp nước: Cấp nước chính sinh hoạt kết hợp chữa cháy được thiết kế cho dự án theo nguyên tắc mạng vòng kết hợp mạng cụt, cấp nước trực tiếp theo mạng phân phối và cấp nước gián tiếp thông qua trạm bơm, bể chứa.

- Xây dựng mạng lưới đường ống cấp nước phân phối chính sinh hoạt kết hợp chữa cháy bố trí trên hè các đường có đường kính D100, để cấp nước cho các ngôi nhà.

f) Hệ thống nước thải: Nước thải qua các hệ thống sử lý sơ bộ, sau đó được dẫn về trạm sử lý thông qua các hệ thống dẫn PVC. Với 3 hệ thống dẫn PVC riêng biệt về 3 trạm xử lý công suất 50m3/ngđ, tại đây nước thải sẽ được xử lý và kiểm soát chất lượng nước ra đạt tiêu chuẩn loại B trước khi thải ra.

g) Khu điều hành trung tâm: Xây dựng trên khu đất rộng 1.326m2.

- Nhà hành chính: Xây dựng nhà 02 tầng, diện tích sàn xây dựng là 560m2; kết cấu khung BTCT, tường gạch bao che; móng đơn BTCT, mái lợp tôn, hệ xà gỗ thép hộp và thép hình.

- Nhà thường trực: xây dựng nhà 01 tầng, diện tích sàn xây dựng là 12,96m2.

- Nhà để xe: Diện tích xây dựng là 36,72m2.

- Nhà sàn cũ: Cải tạo cải tạo và dịch chuyển nhà sàn hiện có vào trong khu, diện tích đất xây dựng 91,2m2.

- Cổng, tường rào: Xây bằng gạch bao quanh khu trung tâm điều hành.

- Sân vườn: Lát gạch 300x300, trồng cỏ và cây cảnh.

5) Địa điểm xây dựng: Xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

6) Diện tích sử dụng đất: Khoảng 24,98ha.

7) Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Không phải bồi thường giải phóng mặt bằng.

8) Tổng mức đầu tư của dự án: 48.540.280.000 đồng

(Bốn mươi tám tỷ, năm trăm bốn mươi triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:   38.440.375.000 đồng

- Chi phí thiết bị:      1.957.000.000 đồng

- Chi phí QLDA:      666.557.000 đồng

- Chi phí tư vấn:       2.714.029.000 đồng

- Chi phí khác:          349.566.000 đồng

- Chi phí dự phòng:  4.412.735.000 đồng

9. Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ theo mục tiêu.

10. Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án.

11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010-2013.

12. Các yêu cầu khác: Theo Tờ trình số 110/TTr-SKH ngày 03 tháng 6 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND tỉnh Sơn Động và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như điều 3; - Chủ tịch UBND tỉnh; - PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh; - Cục Thuế tỉnh; - NN, TH, TKCT, LĐVP; - Lưu VT, XD. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Linh |
| --- | --- |